Note de cadrage

Contexte :

Actuellement le client utilise un fichier excel contenant toutes les informations pour gérer les films et séries disponibles sur sa plateforme.
Le client souhaite moderniser son système de gestion afin d’avoir plus de facilité d’utilisation et surtout perdre moins de temps c’est long de tout écrire dans un fichier Excel.
Il souhaite aussi avoir une interface graphique de ce nouveau système.

Objet :

La société DreamTeam(Jonathan,Raphaël et Hadrien) intervient pour concevoir une base de données. Elle n’assurera pas son exploitation.

Domaine métier :

Règles de gestion :

un film/série peut avoir un ou plusieurs directeurs
un film/série peut appartenir à plusieurs catégories
un film/série peut être réaliser dans un ou plusieurs pays
chaque film/série est identifié par un identifiant unique
un film/série peut avoir un ou plusieurs acteurs
un acteur peut jouer dans un ou plusieurs films
un directeur peut réaliser un ou plusieurs films

Critères d’achèvement :

Étape 1 :
La base de données à été créée et les données implémentées sont
propres et structurées. L’étape sera considérée achevée lorsque
l’on pourra accéder aux données grâce aux requêtes SQL.

Étape 2 :

La plateforme permettant la data visualisation en local a été créé
et est bien connectée à la base de données. L’étape sera considérée achevée lorsque l’on pourra constater visuellement les données pour une information rentrée.

Conditions opérationnelles :

La base de données sera créée sur le modèle relationnelle. L’intégration
ainsi que le formatage des données sera exécuté avec Python. La
visualisation des données sera faite avec le framework jinja2.

Méthodologie :

Utilisation de la méthode Merise pour la visualisation des différentes tables qui seront créés dans la bdd (base de données) et les clés primaires et secondaires qui permettront de montrer à l'écrit les relations entre les tables.

Planing :

- Le projet débutera le 05/10/2020 et devra être terminé pour le 30/11/2020.
- Des évaluations seront effectuées lorsque le modèle relationnel sera complété afin d’obtenir l'acquiescement du client sur les différentes tables et clés au bout de la première semaine de travail; avant l’insertion des données afin de vérifier la pertinence de ces dernières(par le client), puis durant les tests d’utilisation de la méthode CRUD afin de tester que ces dernières fonctionnent et sont simples d’utilisation durant la première semaine du mois de Novembre; et un dernier test complet sera effectué la troisième semaine de Novembre pour vérifier que tout est au goût du client. La dernière semaine sera laissée au prestataire qui devra vérifier que tout est fonctionnel et repérer les éventuels bugs et les corriger.

Cahier des charges :

- Création de la bdd relationnelle (mysql workbench) pour avoir une représentation graphique des liens entre les différentes tables de la bdd.
- Utilisation du langage python pour épurer le fichier excel(suppression des doubles,vérification des valeurs nulles)
- Insertion des nouvelles données épurées dans la bdd
- Utilisation de la méthode CRUD, principalement de procédures stockées afin de pouvoir ajouter ou supprimer des films/séries de la bdd ainsi qu’une procédure liée à la modification dans le cas d’ajout de nouveaux épisodes d’une série.
- Le prestataire s’occupe uniquement de la création de la bdd de façon optimale et de l’insertion des données présentes dans le fichier Excel. L’exploitation de la base de données relationnelles, ainsi que la data visualisation seront laissées au client.
- Netflix s’engage à rémunérer les intervenants à hauteur d’un million de dollars US par tête ou l’équivalent en Bitcoins.